# 🧱 FASE 1 — PLANIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN INICIAL

🎯 Objetivo: Preparar la base del proyecto.

## 🔹 Estructura general del proyecto

- Decidir si usarás Laravel puro o con Inertia/Vue/React.

- Crear repositorio en GitHub o GitLab.

- Preparar entorno local con Laragon / Laravel Sail / Docker.

- Configurar conexión con base de datos local (MySQL o MariaDB).

## 🔹 Configuración de Laravel

- Crear el proyecto:

- laravel new murmullo

- # o

- composer create-project laravel/laravel murmullo

- Configurar archivo .env:

  - Nombre de la app.

  - Conexión a base de datos.

  - URL base (APP_URL).

  - Variables de mail (opcional, para recuperación de contraseña).

- Instalar Laravel Breeze o Fortify para autenticación básica.

- Configurar vistas de login, registro y logout.

- Probar autenticación con usuario de prueba.

## 🔹 Diseño de la base de datos inicial

Tablas mínimas (usa migraciones):

### users

Campos:

- id

- name

- bio (nullable)

- avatar (nullable)

- email

- password

- timestamps

### posts

Campos:

- id

- user_id (FK → users)

- texto (nullable)

- imagen/video (nullable)

- timestamps

### comments

Campos:

- id

- user_id (FK → users)

- post_id (FK → posts)

- texto

- timestamps

### likes

Campos:

- id

- user_id (FK → users)

- post_id (FK → posts)

- timestamps

### follows

Campos:

- seguidor_id (FK → users)

- seguido_id (FK → users)

- timestamps

- Crear todas las migraciones con php artisan make:migration.

- Añadir relaciones Eloquent (hasMany, belongsTo, etc.) en los modelos.

- Ejecutar migraciones:

- php artisan migrate

- (Opcional) Crear seeders para generar datos de prueba.

# ⚙️ FASE 2 — BACKEND (API Y LÓGICA PRINCIPAL)

🎯 Objetivo: Construir toda la funcionalidad del servidor.

## 🔹 Autenticación

- Registrar, iniciar sesión y cerrar sesión.

- Proteger rutas privadas con middleware auth.

- Redirigir correctamente a la home tras login.

- Añadir validaciones de email y contraseña.

## 🔹 Gestión de usuarios

- Crear controlador de usuario (UserController).

- Rutas para editar perfil (nombre, bio, avatar).

- Validar datos (máximo de caracteres, formatos, etc.).

- Subir imagen de perfil a storage/app/public/avatars.

- Crear enlace simbólico con:

- php artisan storage:link

- Mostrar avatar en el perfil y en los posts.

## 🔹 Sistema de publicaciones

- Crear modelo y controlador Post.

- Endpoint o ruta para crear publicaciones (/post/create).

- Validar campos (texto opcional, imagen/video requerido).

- Guardar archivos con Storage::disk('public')->put('posts', $file).

- Listar publicaciones del usuario en su perfil.

- Crear feed general (todas las publicaciones).

## 🔹 Interacciones

### Comentarios

- Modelo y controlador Comment.

- Ruta /post/{id}/comments.

- Crear / eliminar comentarios.

- Listar comentarios por post.

### Likes

- Modelo y controlador Like.

- Endpoint para añadir/quitar like.

- Contador de likes en cada post.

### Seguimiento

- Modelo y controlador Follow.

- Rutas /follow/{id} y /unfollow/{id}.

- Listar seguidores y seguidos en el perfil.

## 🔹 Feed

- Crear controlador FeedController.

- Mostrar publicaciones de los usuarios seguidos.

- Ordenar por fecha descendente (latest()).

- Ruta /feed (vista o endpoint).

## 🔹 API (opcional, si frontend será separado)

- Crear controladores API:

- php artisan make:controller Api/PostController --api

- Rutas en routes/api.php.

- Devolver datos en formato JSON.

- Incluir relaciones con with('user', 'comments', 'likes').